## Slide 1
Plan de Seguridad de la Información

## Slide 2
Objetivo: Definir la hoja de ruta del plan de seguridad de la información de la Secretaría Distrital de la Mujer para la vigencia 2023, en el marco de las directrices del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI definido por el Ministerio de Tecnologías de Información – MINTIC.
Objetivos Específicos:
• Proteger los activos de información de la Secretaría Distrital de la Mujer.
• Identificar los riesgos de seguridad de la información que puedan afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
• Sensibilizar las servidoras y servidores públicos, así como a los contratistas de la Entidad, acerca del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la Secretaría Distrital de la Mujer, fortaleciendo así el nivel de conciencia de los mismos, frente a la necesidad de proteger los activos de información críticos de la Entidad.
• Monitorear el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información, mediante el uso de la herramienta de diagnóstico del MSPI.
Alcance: El plan de seguridad de la información aplica a todos los niveles de la entidad en razón del cumplimiento de sus funciones, así como a servidoras, servidores públicos y contratistas en Nivel Central, las CIOM, Casa Refugio, Casa de Todas, en los cuales se genere, acceda, almacene, se comparta y/o se procese información de la entidad, ya sea en medios físicos, electrónicos, haciendo uso de la infraestructura tecnológica, sistemas de información, o cualquier tipo de información que sea provista por la entidad.
Estructura Plan de seguridad de la información
Plan de Seguridad de la información
Metodología: La metodología de implementación del Plan de Seguridad de la Información de la Secretaría Distrital de la Mujer, está basada en la aplicación del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, y Actuar), de acuerdo con las directrices del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI, ISO 27001:2013.
Plan de seguridad de la información

## Slide 3
No. | Actividades | Producto | Fecha Final | Responsable
1 | REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN AUTODIAGNÓSTICO MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Autodiagnóstico MSPI diligenciado y actualizado | 30 Noviembre | Oficina Asesora de Planeación – Gestión Tecnológica
2 | REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN MANUAL DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | Manual de Políticas Específicas de Seguridad de la Información | 30 Mayo | Oficina Asesora de Planeación – Gestión Tecnológica
3 | ACTUALIZACIÓN Y APROBACION DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DATOS PERSONALES | Política de Privacidad y Datos Personales | 30 Mayo | Oficina Asesora de Planeación y Gestión Tecnológica
4 | REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN | Metodología de Activos de Información | 30 Agosto | Oficina Asesora de Planeación – Gestión Tecnológica y Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
5 | REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | Metodología de riesgos de seguridad de la información | 30 Abril | Oficina Asesora de Planeación y Gestión Tecnológica
6 | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | Plan de sensibilización en seguridad de la información | 30 Mayo | Oficina Asesora de Planeación – Gestión Tecnológica
7 | REPORTAR LAS EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES A LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL SOLICITADAS POR FURAG | Evidencias correspondientes a la política de seguridad digital | 30 Marzo | Oficina Asesora de Planeación – Gestión Tecnológica
Plan de Seguridad de la información
Plan de seguridad de la información